DAFTAR RENCANA UPDATE WEBSITE PEDIOCARE

Hasil Analisis & Pencocokan Web Saat Ini terhadap Dokumen "Web Pediocare Revisi 2.docx"

| Dokumen Sumber Acuan: | Web Pediocare Revisi 2.docx (Revisi Kedua Klien) |
| --- | --- |
| Status Web Saat Ini: | Selesai Sinkronisasi Database & Aset Online, Menunggu Penerapan Revisi 2 |
| Tujuan Dokumen: | Memetakan seluruh poin perubahan, status kondisi saat ini, dan rencana tindakan teknis. |

# 1. RINGKASAN EKSEKUTIF PERUBAHAN UTAMA

Berdasarkan penelaahan mendalam terhadap file "Web Pediocare Revisi 2.docx", terdapat 10 kelompok perubahan utama yang mencakup pergantian identitas warna dasar (dari Hijau menjadi Biru Tua / Navy kombinasi Biru Muda), penyempurnaan copywriting standar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, penambahan komponen interaktif photo auto-slider di halaman layanan medis, perapian data katalog produk brace & kaki palsu, pembersihan nama lama "Orthocare" menjadi "pediOcare", serta penambahan modul admin CMS untuk mengelola halaman "Alur Pasien" dan "Tentang Kami".

# 2. TABEL REKAPITULASI PENCOCOKAN DOKUMEN REVISI 2 VS KONDISI WEB SAAT INI

| No | Item / Komponen | Status Saat Ini di Web | Rencana Tindakan Update (Revisi 2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tema Warna Utama | Masih dominan Hijau (#306D29) pada tombol, badge, hero wave, navbar, & ikon. | Ganti total seluruh skema warna hijau menjadi Biru Tua (Navy #0F2C59 / #1E3A8A) gradasi Biru Muda (#38BDF8 / #E0F2FE). |
| 2 | Nama Brand & Tagline | Tertulis pediOcare, tapi beberapa teks masih ada koma atau variasi spasi. | Standarkan nama: "pediOcare" dan tagline tepat di bawahnya tanpa koma: "Care your milestone". |
| 3 | Poin Keunggulan (USP) | Masih teks lama (Teknologi 3D Scanning & Custom fitting presisi). | Ubah Poin 1 menjadi: "Teknologi terkini dengan standar pelayanan & alat customize yang presisi". Poin 2 & 3 disesuaikan. |
| 4 | Section Layanan & Ikon | Judul: Layanan Unggulan Kami. Ikon orang kecil biasa. | Ubah susunan judul: "Layanan Orthosis Prosthesis Dan Alat Bantu Ortopedi". Ganti ikon orang kecil menjadi logo disabilitas (kursi roda). |
| 5 | Inovasi Fabrikasi Modern | Belum ada kalimat pengantar baru dan masih memakai foto lama. | Tambahkan kalimat pengantar: "pediOcare akan terus berkembang menuju inovasi fabrikasi modern" dan ganti foto dengan image12.png. |
| 6 | Layanan Prostesis | Teks umum Prosthetics, belum ada auto-slider di samping deskripsi. | Ganti judul menjadi "Prostesis (Kaki dan tangan Tiruan)", pasang copy Kemenkes RI, buat photo auto-slider di samping teks & box konsultasi di bawah. |
| 7 | Layanan Bracing & Support | Belum ada auto-slider foto samping deskripsi. | Tambahkan photo slider otomatis di samping deskripsi layanan (image9.png) & box konsultasi medis di bawahnya. |
| 8 | Layanan Skoliosis | Teks deskripsi umum, belum ada auto-slider khusus. | Update copywriting teknis (metode non-operatif POP, Cheneau 3-point pressure) & pasang auto-slider foto skoliosis (image1.png). |
| 9 | Katalog & Card Produk | Nama produk: Korset Skoliosis TLSO, Kaki Palsu Bawah Lutut. | Ubah nama & deskripsi: "Skoliosis Brace", "Kaki Palsu Custom Made", "Skoliosis Brace with 3D Correction". Warna card biru tua. |
| 10 | Aset Foto & Watermark | Beberapa foto/slide masih berlogo/teks "Orthocare". | Ganti seluruh materi foto & slide yang berlogo "Orthocare" dengan aset bertuliskan/berlogo "pediOcare". |
| 11 | Menu Admin: Alur Pasien & Tentang Kami | Belum tersedia menu/tab khusus di CMS admin untuk mengedit 9 Tahapan Alur Pasien dan halaman Tentang Kami. | Tambahkan modul CMS Admin baru: Menu "Alur Pasien" (9 tahapan klinis) dan Menu/Tab "Tentang Kami" (Visi, Misi, Sejarah, Galeri) agar dapat diedit dinamis tanpa utak-atik code. |

# 3. RINCIAN DETAIL DAN SPESIFIKASI UPDATE PER MODUL

Modul 1: Transformasi Identitas Visual & Skema Warna Global

Warna Utama (Primary): Ganti dari Hijau (#306D29) menjadi Biru Tua Medis (Deep Navy #0F2C59 / Indigo-Blue #1E3A8A).

Warna Aksen & Gradasi (Secondary/Light): Biru Muda / Sky Blue (#38BDF8 / #E0F2FE) untuk efek gradasi bagian dalam.

Komponen Terdampak: Tailwind config di layouts/app.blade.php, SVG wave transitions, WhatsApp CTA buttons, badge status, background section (#f0fdfa -> #f0f7ff), card borders, dan hover states di seluruh halaman.

Modul 2: Header, Logo, & Hero Section

Nama Klinik: Pastikan penulisan baku adalah "pediOcare" (huruf O kapital).

Tagline Klinik: "Care your milestone" diletakkan tepat di bawah nama klinik tanpa tanda koma.

Poin Keunggulan Utama (V-Checklist):

• [V1] "Teknologi terkini dengan standar pelayanan & alat customize yang presisi."

• [V2] "Praktisi Ortotis Prostetis legal memiliki STR & Surat Ijin Praktik Dinas Kesehatan."

• [V3] "Pelayanan komprehensif dan paripurna (konsultasi gratis)."

Modul 3: Section Layanan Orthosis Prosthesis & Alat Bantu Ortopedi

Judul Section: Format ulang susunan teks menjadi:
  "Layanan Orthosis Prosthesis Dan Alat Bantu Ortopedi"

Ikon Layanan: Ganti ikon orang kecil dengan simbol disabilitas resmi (Kursi Roda / Wheelchair accessible icon).

Styling Kartu: Warna dasar kartu putih bersih dengan aksen garis dan ikon bernuansa Biru Tua gradasi Biru Muda.

Modul 4: Section Inovasi Fabrikasi Modern

Teks Pengantar: Tambahkan kalimat sebelum judul "Inovasi Fabrikasi Modern":
  "pediOcare akan terus berkembang menuju inovasi fabrikasi modern"

Foto Workshop / Fabrikasi: Ganti gambar lama dengan file foto baru berkualitas tinggi yang dilampirkan pada revisi (image12.png).

Modul 5: Halaman Layanan Prostesis (Kaki & Tangan Tiruan)

Judul Layanan: Ganti menjadi "Prostesis (Kaki dan tangan Tiruan)".

Deskripsi 1: "Pembuatan kaki dan tangan palsu sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia".

Deskripsi 2: "Solusi mengembalikan fungsi anggota gerak tubuh yang hilang karena amputasi/bawaan sejak lahir (restoration of Function)".

Interaktif: Tambahkan Photo Auto-Slider (carousel bergerak otomatis) di samping kolom deskripsi.

Penempatan Box: Posisikan box banner "Konsultasi Medis" tepat di bawah deskripsi utama.

Modul 6: Halaman Layanan Bracing & Orthopaedic Supports

Interaktif: Pasang komponen Photo Auto-Slider di samping deskripsi produk penyangga ortopedi (menggunakan foto baru image9.png dan galeri terkait).

Penempatan Box: Letakkan box informasi konsultasi medis klinis langsung di bawah deskripsi.

Modul 7: Halaman Layanan Penanganan Skoliosis (Scoliosis Center)

Interaktif: Tambahkan Photo Auto-Slider di samping teks penjelasan skoliosis (image1.png dan galeri foto koreksi skoliosis).

Copywriting Standar Medis:

• "Penanganan skoliosis dengan metode non operatif dengan mencetak langsung dengan POP, kemudian di-design Cheneau dengan fokus 3 point penekanan di sepanjang tulang belakang."

• "Melalui rektifikasi menyeluruh dan analisa rotasi tulang belakang berbasis radiologi, kami membuat brace skoliosis custom yang bekerja 3 point pressure pada lengkungan tulang belakang."

Modul 8: Katalog & Kartu Produk (Product Cards)

Produk Korset Skoliosis: Ganti nama menjadi "Skoliosis Brace" dengan deskripsi:
  "Brace yang mengoreksi skoliosis dengan sistem tiga dimensi secara efektif mengoreksi dan menghambat bertambahnya kurva derajat skoliosis."

Produk Kaki Palsu: Ganti nama menjadi "Kaki Palsu Custom Made" dengan deskripsi:
  "Prostesis atas lutut & bawah lutut dengan mengutamakan kenyamanan pengguna dengan material berkualitas dan sesuai standar."

Produk Koreksi 3D: Ganti nama menjadi "Skoliosis Brace with 3D Correction".

Warna Badge & Tombol: Ganti semua badge "Ready Stock" dan tombol katalog menjadi kombinasi Biru Tua & Biru Muda.

Modul 9: Pembersihan Aset Foto & Branding (Orthocare -> pediOcare)

Audit Visual: Periksa seluruh banner, thumbnail, dan slide foto yang masih memuat watermark, teks, atau logo lama "Orthocare".

Penggantian Aset: Ganti seluruhnya dengan aset foto bertuliskan/berlogo resmi "pediOcare".

Modul 10: Pengembangan Modul CMS Admin (Alur Pasien & Tentang Kami)

Kebutuhan: Klien menyampaikan bahwa pada menu admin saat ini belum ada modul untuk mengedit Alur Pasien dan halaman Tentang Kami.

Fitur yang Akan Ditambahkan di Panel Admin (/admin):

1. Modul CMS "Alur Pasien": Form kelola 9 tahapan alur klinis (Pemeriksaan, Diagnosis, Pengukuran, Pencetakan, Rektifikasi, Fabrikasi, Pengepasan, Penyerahan, Evaluasi) lengkap dengan icon, judul, dan deskripsi.

2. Modul CMS "Tentang Kami": Form kelola visi, misi, deskripsi profil, nilai-nilai utama, dan upload multi-foto galeri kegiatan klinik secara fleksibel dari dashboard admin.

# 4. ROADMAP & TAHAPAN PENGERJAAN

Rencana pengerjaan akan dilakukan secara bertahap dan terstruktur sebagai berikut:
• Tahap 1: Pengubahan Global Theme & Color Palette (CSS Tailwind, Wave SVG, Tombol, Background, Badge) dari Hijau ke Biru Tua & Biru Muda.
• Tahap 2: Update Copywriting, Tagline, dan USP pada Header, Hero Section, dan Footer.
• Tahap 3: Implementasi Photo Auto-Slider dan Layout Box Konsultasi Medis pada halaman Layanan Prostesis, Bracing, dan Skoliosis.
• Tahap 4: Update Data Produk (Skoliosis Brace, Kaki Palsu Custom Made, 3D Correction) dan Pembersihan Aset Foto Orthocare -> pediOcare.
• Tahap 5: Pembuatan Modul Admin CMS baru untuk Alur Pasien (9 Tahapan) & Halaman Tentang Kami agar dapat dikelola langsung oleh admin.
• Tahap 6: Verifikasi tampilan responsif (Desktop & Mobile) dan pengujian menyeluruh.